BÁO CÁO KỸ THUẬT · LEGALQA TASK 2

Lộ trình xây dựng, đánh giá
và fine-tuning mô hình sinh câu trả lời

Từ baseline không huấn luyện đến hệ thống hybrid cuối cùng dưới ngân sách 4B tham số

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Vai trò | Thành viên C — Sinh, định dạng và kiểm soát câu trả lời |
| Phiên bản | 1.1 — 05/08/2026 |
| Phạm vi | Task 2 LegalQA; generator, template, QLoRA, đánh giá và tích hợp |
| Kết quả đích | Một cấu hình model + pipeline có số liệu, tái lập được và sẵn sàng nộp |

Kết luận điều hành: Dựng scorer và tập dev trước, sau đó đánh giá theo ma trận Base/QLoRA × Zero-shot/Few-shot. Zero-shot và few-shot là hai chế độ inference; QLoRA là cách thực hiện SFT. Cấu hình tốt nhất tiếp tục được so sánh giữa sinh toàn bộ và hybrid (sinh Khối 1 + 3, chép Khối 2).

## Cách sử dụng báo cáo

Dùng các cổng quyết định (gate) để biết khi nào được chuyển sang bước tiếp theo.

Ghi lại mọi thí nghiệm, kể cả thất bại; không thay đổi nhiều biến cùng lúc.

Chỉ chọn model cuối khi đã chạy cả gold context và retrieved context.

Mọi số liệu phải được tính trên cùng split, cùng scorer và cùng cấu hình decoding.

# 0. Tóm tắt lộ trình

Lộ trình gồm ba vòng. Baseline và chuẩn bị SFT có thể chạy song song sau khi dữ liệu/scorer ổn định. Ma trận 2×2 tách riêng ảnh hưởng của việc cập nhật model (Base hay QLoRA) và cách prompting khi inference (Zero-shot hay Few-shot).

| Vòng | Thực hiện | Câu hỏi cần trả lời | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Baseline | Template + Base Zero/Few | Model gốc và few-shot đóng góp bao nhiêu? | Điểm sàn + ứng viên |
| B — SFT bằng QLoRA | QLoRA Zero/Few | QLoRA và few-shot có bổ sung cho nhau không? | Recipe tốt nhất |
| C — Kiến trúc | Full generation vs hybrid | Có nên cho model sinh lại đoạn luật không? | Pipeline cuối |

Nguyên tắc cốt lõi: Parameter count khác memory footprint. QLoRA giảm VRAM và số tham số được cập nhật nhưng không biến model 7B thành model dưới 4B.

# 1. Mục tiêu, phạm vi và tiêu chí thành công

## 1.1 Mục tiêu kỹ thuật

Tạo câu trả lời tiếng Việt theo đúng văn phong và cấu trúc tham chiếu.

Dẫn đúng tên văn bản, Điều/Khoản và không thêm căn cứ ngoài context.

Bảo toàn nguyên văn và thứ tự của phần luật được chọn.

Tối ưu METEOR nhưng vẫn kiểm soát hallucination và tính đúng pháp lý.

Duy trì tổng tham số của toàn hệ thống Task 2 dưới 4B theo cách tính chính thức.

## 1.2 Ngoài phạm vi

Xây dựng retriever/reranker hoàn chỉnh — thuộc Thành viên B.

Thay đổi scorer hoặc split dev riêng — thuộc trưởng nhóm.

Dùng model nền vượt giới hạn rồi chỉ tính adapter LoRA — không hợp lệ nếu BTC tính toàn bộ model nền.

## 1.3 Definition of Done

| Hạng mục | Điều kiện hoàn tất |
| --- | --- |
| Dữ liệu | Split chống rò rỉ, schema ổn định, parser ba khối được audit |
| Baseline | Có điểm E0, E1, E2, E5, E6 trên cùng dev |
| SFT bằng QLoRA | Có checkpoint, config, log, seed và ma trận Base/QLoRA × Zero/Few |
| Kiến trúc | Có đối chứng full-generation và hybrid |
| Tích hợp | Chạy được với context thật từ Thành viên B |
| Bàn giao | Model card, script inference, báo cáo lỗi và submission hợp lệ |

# 2. Kiến trúc hệ thống đề xuất

Kiến trúc khuyến nghị là hybrid: LLM chịu trách nhiệm những phần cần diễn đạt; chương trình chịu trách nhiệm phần cần chính xác tuyệt đối.

Câu hỏi + context đã chọn
        ↓
LLM sinh Khối 1: dẫn căn cứ
        +
Chương trình chép Khối 2: nguyên văn Điều/Khoản
        +
LLM sinh Khối 3: kết luận
        ↓
Verifier → ghép → kiểm tra định dạng → answer

| Khối | Nội dung | Cách xử lý ưu tiên | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dẫn căn cứ | Template hoặc LLM | Có biến thể văn phong nhưng cấu trúc ổn định |
| 2 | Trích nguyên văn luật | Copy deterministic | Sai một từ hoặc đảo thứ tự đều làm giảm độ khớp |
| 3 | Kết luận/diễn giải | LLM | Cần tổng hợp câu hỏi và căn cứ |

# 3. JSON dữ liệu và nguồn từng trường

Schema dưới đây là schema nội bộ đề xuất. Tên trường cần được ánh xạ từ JSON thật của cuộc thi; không được tự tạo nội dung luật hoặc đáp án.

{
  "id": "<ID chính thức>",
  "question": "<câu hỏi từ train/warm-up>",
  "contexts": [{
    "document": "<metadata hoặc parse từ corpus>",
    "article": "<Điều/Khoản>",
    "text": "<gold context hoặc retrieval output>"
  }],
  "reference_answer": "<answer chuẩn; chỉ có ở train/dev>"
}

| Trường | Nguồn | Model có được nhìn thấy khi đánh giá? |
| --- | --- | --- |
| id | ID chính thức | Có thể dùng để theo dõi; không đưa vào nội dung prompt |
| question | Train/warm-up/test | Có |
| contexts | Gold context hoặc retrieval của B | Có |
| reference_answer | Trường answer của train/warm-up | Không; chỉ scorer dùng |
| blocks | Parser nội bộ tách từ reference_answer | Không ở câu dev; có thể dùng làm target train |

Chống leakage: Few-shot chỉ lấy demo từ train. Không đưa reference_answer của chính câu dev vào prompt. Không chọn demo bằng cách nhìn đáp án dev.

# 4. Chuẩn bị dữ liệu

## 4.1 Khảo sát và làm sạch

Kiểm kê schema. Xác định khóa câu hỏi, context, answer, metadata và ID.

Chuẩn hóa tối thiểu. Giữ nguyên dấu tiếng Việt và câu chữ luật; chỉ thống nhất newline, khoảng trắng lỗi và encoding.

Đánh dấu ngoại lệ. Nhiều Điều/Khoản, không có marker kết luận, answer rỗng, context không chứa trích dẫn.

Lưu dữ liệu gốc bất biến. Mọi file processed phải sinh lại được từ raw bằng script.

## 4.2 Tách ba khối

Parser dùng marker như “như sau:”, dòng bắt đầu bằng “Điều …”, và các cụm “Theo đó/Như vậy/Tóm lại”. Kết quả phải kèm confidence để khoanh vùng mẫu cần kiểm tra tay.

{
  "lead": "Khối 1",
  "quotation": "Khối 2",
  "conclusion": "Khối 3",
  "confidence": "high | medium | low"
}

Audit ngẫu nhiên ít nhất 50 mẫu và toàn bộ mẫu confidence thấp.

Đo precision của ranh giới Khối 2; không dùng dữ liệu tách sai cho SFT hybrid.

Lưu span/index gốc nếu có thể để đối chiếu và tái tạo answer.

## 4.3 Chia train/validation/test nội bộ

Không chia hoàn toàn ngẫu nhiên nếu nhiều câu dùng chung một văn bản hoặc Điều/Khoản. Nên group split theo văn bản, Điều/Khoản và dạng câu hỏi để giảm học thuộc.

| Tập | Mục đích | Quy tắc |
| --- | --- | --- |
| Train | Demo few-shot và SFT | Được dùng để chọn ví dụ và cập nhật trọng số |
| Validation | Chọn prompt/checkpoint | Được xem nhiều lần nhưng không dùng làm target train |
| Test nội bộ | Ước lượng cuối | Đóng băng; chỉ mở sau khi chốt cấu hình |

# 5. Vòng A — Baseline không huấn luyện

Vòng A xác định điểm sàn và năng lực model nền. Few-shot không phải phương án thay thế fine-tuning: backend có thể tự động chèn demo khi inference. Mọi run dùng cùng dev, cùng gold context, cùng giới hạn output và cùng scorer.

| ID | Model | Phương pháp | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 | Không model | Template cứng | Điểm sàn; kiểm tra giá trị thực của LLM |
| E1 | Qwen3-1.7B Base | Zero-shot | Năng lực model gốc |
| E2 | Qwen3-1.7B Base | Fixed few-shot | Giá trị của demo trên model gốc |
| E5 | Qwen2.5-3B Base | Zero-shot | Đối chứng model lớn hơn |
| E6 | Qwen2.5-3B Base | Fixed few-shot | So sánh công bằng với E2 |

## 5.1 Zero-shot

Model chỉ nhận system instruction, question và context. Reference answer được giữ ngoài prompt để scorer so sánh sau khi sinh.

SYSTEM: Chỉ sử dụng căn cứ được cung cấp; không tự tạo Điều/Khoản.
USER: <question> + <context>
ASSISTANT: <model sinh answer>

## 5.2 Few-shot

Thêm 1–4 demo hoàn chỉnh từ train trước câu cần đánh giá. Vòng đầu dùng bộ demo cố định để bảo đảm tái lập; dynamic demo retrieval chỉ thử sau.

Demo phải đúng, ngắn vừa phải, đa dạng dạng câu hỏi và đã audit parser.

Không dùng demo trùng câu hoặc trùng answer với dev.

Theo dõi prompt length; nhiều demo hơn không mặc định tốt hơn.

## 5.3 Cổng quyết định A

Vai trò của baseline: Baseline không quyết định rằng phải chọn few-shot hoặc QLoRA. Nó cho biết model gốc mạnh đến đâu và tạo mốc để đo lợi ích tăng thêm của SFT bằng QLoRA. Nếu tài nguyên cho phép, chuẩn bị dữ liệu SFT có thể chạy song song với vòng A.

Giữ lại tối đa hai model dựa trên METEOR, citation accuracy, quote match, hallucination, tốc độ và ngân sách tham số. Few-shot có thể tiếp tục được dùng sau fine-tuning nếu tạo cải thiện đủ lớn so với chi phí prompt.

# 6. Danh sách model ứng viên

| Model | Quy mô | Vai trò | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| Qwen3-0.6B | 0.6B | Smoke test | Rẻ, nhanh; kiểm tra pipeline và làm ablation |
| Qwen3-1.7B | 1.7B | Ứng viên chính | Để lại nhiều ngân sách cho retrieval; hỗ trợ đa ngôn ngữ |
| Qwen2.5-3B-Instruct | 3.09B | Đối chứng mạnh | Hỗ trợ tiếng Việt rõ ràng; structured output tốt |
| SaoLa-3B-Instruct | xấp xỉ 3B | Đối chứng Việt | Cần duyệt quyền truy cập/giấy phép và đếm tham số thật |
| Arcee-VyLinh | 3B | Đối chứng Việt | Model merge/DPO; chỉ chọn sau đánh giá thực nghiệm |

Khuyến nghị: Dùng Qwen3-0.6B để debug, Qwen3-1.7B làm model chính vòng đầu, và Qwen2.5-3B-Instruct làm đối chứng chất lượng cao.

# 7. Thiết kế dữ liệu SFT

## 7.1 Hai mục tiêu huấn luyện

| Thiết kế | Target | Ưu điểm | Rủi ro |
| --- | --- | --- | --- |
| Full generation | Toàn bộ answer | Đơn giản, model tự lắp ráp | Model có thể sửa/bịa đoạn luật |
| Hybrid | lead + conclusion | Target ngắn, Khối 2 được copy chính xác | Phụ thuộc parser và metadata context |

## 7.2 Schema SFT hybrid khuyến nghị

{
  "messages": [
    {"role": "system", "content": "Chỉ sử dụng căn cứ được cung cấp."},
    {"role": "user", "content": "Câu hỏi + metadata + đoạn luật"},
    {"role": "assistant", "content": "{\"lead\": ..., \"conclusion\": ...}"}
  ]
}

Loss nên ưu tiên token của assistant; không để model học cách tái tạo prompt.

Giữ nguyên chat template giữa train và inference.

Không trộn target full-generation và hybrid trong cùng run nếu chưa có nhãn nhiệm vụ rõ ràng.

Loại hoặc tách riêng mẫu parser confidence thấp.

# 8. Vòng B — SFT bằng QLoRA

SFT mô tả mục tiêu học từ cặp input–target có nhãn; QLoRA mô tả cách cập nhật hiệu quả bộ nhớ. Trong báo cáo này, mọi run fine-tuning đều là SFT bằng QLoRA: model nền được lưu ở 4-bit và đóng băng, chỉ adapter LoRA nhỏ được cập nhật. Tổng parameter count logic của hệ thống vẫn bao gồm model nền.

| Thành phần | Trạng thái | Định dạng điển hình |
| --- | --- | --- |
| Model nền | Đóng băng | NF4 4-bit |
| LoRA adapter | Được huấn luyện | BF16/FP16 |
| Gradient/optimizer | Chỉ cho adapter | BF16/FP32 tùy cấu hình |
| Activation | Tạm thời | BF16/FP16; phụ thuộc sequence length |

## 8.1 Cấu hình khởi đầu

| Tham số | Giá trị khởi đầu | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Quantization | NF4 4-bit + double quant | Giảm VRAM model nền |
| Compute dtype | BF16 nếu GPU hỗ trợ | Ổn định và hiệu quả |
| LoRA rank | r=16 | Năng lực adapter vừa đủ |
| LoRA alpha | 32 | Scale = alpha/r |
| LoRA dropout | 0.05 | Giảm overfit |
| Learning rate | 1e-4 và 2e-4 | Hai điểm thử chính |
| Epoch | 2–3 | Dataset nhỏ dễ học thuộc |
| Max sequence | 2048 trước; tăng khi cần | Giảm activation memory |
| Effective batch | 16–32 | Ổn định gradient |
| Gradient checkpointing | Bật | Đổi tốc độ lấy VRAM |

## 8.2 Ma trận Base/QLoRA × Zero-shot/Few-shot

| ID | Model | Inference | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Qwen3-1.7B Base | Zero-shot | Mốc model gốc |
| E2 | Qwen3-1.7B Base | Fixed few-shot | Tác động demo trước SFT |
| E3 | Qwen3-1.7B QLoRA | Zero-shot | Tác động riêng của SFT bằng QLoRA |
| E4 | Qwen3-1.7B QLoRA | Fixed few-shot | Tương tác QLoRA + few-shot |
| E5 | Qwen2.5-3B Base | Zero-shot | Mốc model gốc 3B |
| E6 | Qwen2.5-3B Base | Fixed few-shot | Tác động demo trên 3B |
| E7 | Qwen2.5-3B QLoRA | Zero-shot | Tác động riêng của SFT trên 3B |
| E8 | Qwen2.5-3B QLoRA | Fixed few-shot | Tương tác QLoRA + few-shot trên 3B |

Hiệu quả QLoRA được đo bằng E3−E1 và E7−E5. Hiệu quả few-shot sau fine-tuning được đo bằng E4−E3 và E8−E7. Nếu E4 hoặc E8 tốt nhất và lợi ích lớn hơn chi phí prompt, pipeline cuối có thể dùng đồng thời model QLoRA và few-shot.

Mỗi run phải lưu model ID/revision, dataset hash, split ID, prompt version, seed, hyperparameters, package versions, GPU, thời gian, peak VRAM và checkpoint tốt nhất.

## 8.3 Chọn checkpoint

Lưu checkpoint theo bước; không mặc định checkpoint cuối tốt nhất.

Chọn bằng validation METEOR và các guardrail, không chọn bằng train loss.

Nếu train loss giảm nhưng validation giảm, dừng sớm hoặc giảm epoch/rank.

Chạy lại seed thứ hai cho cấu hình thắng để kiểm tra độ ổn định.

# 9. Vòng C — Full generation và hybrid

| ID | Thiết kế | Dữ liệu huấn luyện | Câu hỏi nghiên cứu |
| --- | --- | --- | --- |
| E9 | Sinh cả 3 khối | Target = full answer | Model có tái tạo luật đủ chính xác không? |
| E10 | Sinh 1+3, chép 2 | Target = lead + conclusion | Copy deterministic có tăng điểm và giảm lỗi không? |

Đối chứng công bằng nhất là huấn luyện hai target riêng. Nếu chỉ đổi cách inference trên cùng checkpoint, kết quả vẫn hữu ích nhưng phải ghi rõ đây không phải ablation hoàn toàn đối xứng.

# 10. Hệ thống đánh giá

| Chỉ số | Cách hiểu | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| METEOR | Khớp lexical và trật tự với reference | Chỉ số chính theo cuộc thi |
| ROUGE-L | Độ khớp chuỗi con dài | Chỉ số phụ |
| Citation accuracy | Tên luật/Điều/Khoản đúng | Guardrail pháp lý |
| Quote exact/coverage | Mức chép đúng Khối 2 | Đo lợi ích hybrid |
| Order preservation | Khoản/ý đúng thứ tự | Chống fragmentation |
| Hallucination rate | Nội dung ngoài context | Không chọn model chỉ vì METEOR |
| Format validity | Output parse được, không rỗng | Sẵn sàng submission |
| Length ratio | Độ dài output/reference | Theo dõi quá ngắn/quá dài |
| Latency/VRAM | Chi phí chạy | Khả năng triển khai |

## 10.1 Hai chế độ đánh giá

Gold context → generator: đo trần năng lực sinh, tách khỏi retrieval.

Retrieved context → generator: đo hiệu năng end-to-end với dữ liệu của Thành viên B.

Khoảng cách giữa hai chế độ là tổn thất do retrieval/context selection. Nếu gold-context đã thấp thì ưu tiên sửa generator; nếu gold cao nhưng retrieved thấp thì phối hợp Thành viên B.

## 10.2 Scorecard quyết định

| Tiêu chí | Trọng số gợi ý | Điều kiện loại |
| --- | --- | --- |
| METEOR dev | 50% | Thấp hơn baseline đáng kể |
| Quote/citation | 20% | Sai căn cứ hoặc sửa luật thường xuyên |
| Hallucination | 15% | Vượt ngưỡng nhóm chấp nhận |
| Hiệu quả tham số | 10% | Không còn ngân sách hệ thống |
| Latency/ổn định | 5% | Không chạy ổn định hoặc timeout |

Lưu ý: Trọng số trên là khung nội bộ, không thay thế metric chính thức. Cần chốt cùng trưởng nhóm trước khi bake-off.

# 11. Quy tắc chọn mô hình cuối

Loại cấu hình vi phạm giới hạn tham số, định dạng hoặc giấy phép.

Giữ cấu hình có METEOR cao nhất trong từng họ model nhưng không vượt guardrail hallucination/citation.

So sánh cải thiện tuyệt đối với chi phí tham số và latency.

Ưu tiên cấu hình nhỏ hơn nếu chênh lệch METEOR nằm trong nhiễu/không ổn định qua seed.

Chọn giữa E9/E10 bằng cả METEOR, quote match và tỷ lệ lỗi pháp lý.

Chạy test nội bộ đóng băng đúng một lần cho ứng viên cuối và một phương án dự phòng.

Cấu hình cuối = model nền + adapter/checkpoint + prompt version
               + kiểu pipeline (full/hybrid) + decoding config
               + verifier + schema input/output + scorer version

# 12. Tích hợp với Thành viên B và trưởng nhóm

| Bên | Cung cấp cho C | C nhận lại từ C |
| --- | --- | --- |
| Thành viên B | Context, metadata Điều/Khoản, score/rank | Lỗi retrieval, yêu cầu schema, độ nhạy context |
| Trưởng nhóm | Scorer, dev split, submission guard, ngân sách | Bảng run, model card, checkpoint, prediction |
| Thành viên C | Generator, template, verifier, formatter | — |

Giao diện context phải version hóa; thay schema phải có migration.

Mỗi prediction lưu context IDs để truy vết lỗi.

Không chỉnh prompt riêng cho từng câu public leaderboard.

Trước private test chỉ nộp cấu hình đã đóng băng.

# 13. Lịch triển khai đề xuất

| Mốc | Công việc | Đầu ra | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| 05–06/08 | Schema, split, parser, scorer | data contract + audit | Parser đạt chất lượng chấp nhận |
| 07/08 | E0 template | Điểm sàn | Submission format hợp lệ |
| 08/08 | E1/E2/E5/E6 | Bảng Base Zero/Few | Giữ tối đa 2 model |
| 09–10/08 | Chuẩn bị SFT + smoke QLoRA | Dataset + run nhỏ | Pipeline train/infer khớp |
| 11–17/08 | E3/E4/E7/E8 + sweep nhỏ | Ma trận 2×2 + checkpoint | Chọn recipe model/prompt |
| 18–24/08 | E9/E10 | Full vs hybrid | Chọn kiến trúc |
| 25–31/08 | Retrieved context + lỗi | End-to-end score | Sửa nút thắt lớn nhất |
| 01–08/09 | Bake-off | Ứng viên cuối + dự phòng | Đóng băng model |

# 14. Rủi ro và chốt chặn

| Rủi ro | Dấu hiệu | Chốt chặn |
| --- | --- | --- |
| Rò rỉ dev | Điểm cao bất thường với cùng Điều luật | Group split; demo chỉ từ train |
| Parser sai | Lead/quote/conclusion lệch | Audit 50 mẫu + toàn bộ confidence thấp |
| Overfit QLoRA | Train loss giảm, dev giảm | Early stop, ít epoch, seed thứ hai |
| Model sửa luật | Quote match thấp | Hybrid copy Khối 2 |
| Vượt 4B | Tổng model stack vượt trần | Bảng ngân sách dùng p.numel() |
| Prompt drift | Train tốt nhưng inference kém | Một chat template, version hóa prompt |
| Overfit public LB | Public tăng, dev không tăng | Quy tắc promotion theo dev; hạn chế submit |
| Giấy phép/model gated | Không tải hoặc không được duyệt | Đăng ký sớm; duy trì model dự phòng |

# 15. Sản phẩm bàn giao

`data_contract.md` và schema JSON.

Script chuẩn hóa dữ liệu và parser ba khối.

Danh sách split IDs, hash dữ liệu và audit parser.

Prompt zero-shot/few-shot có version.

Prediction và scorecard của E0–E10.

Config SFT bằng QLoRA, log, checkpoint adapter và script inference.

Verifier/formatter và submission guard.

Bảng phân tích ít nhất 30 lỗi cụ thể.

Model card cuối: tham số, giấy phép, dữ liệu, hạn chế và cách chạy.

# 16. Cấu trúc thư mục khuyến nghị

legalqa-generator/
├── data/raw/
├── data/splits/
├── data/processed/
├── prompts/
├── configs/
├── src/data/
├── src/inference/
├── src/training/
├── src/evaluation/
├── runs/
├── checkpoints/
├── predictions/
└── reports/

# 17. Checklist trước khi công bố model cuối

[ ] Model ID/revision và tokenizer được khóa.

[ ] Tổng tham số được đếm bằng code và nằm dưới giới hạn.

[ ] Prompt, decoding, adapter và verifier có version.

[ ] Không dùng reference answer trong inference.

[ ] Kết quả gold context và retrieved context đều được ghi nhận.

[ ] Full vs hybrid có đối chứng và phân tích lỗi.

[ ] Chạy lại được từ môi trường sạch.

[ ] Output đúng schema submission, UTF-8, không thiếu ID.

[ ] Có cấu hình dự phòng nếu model chính gặp lỗi giấy phép/hạ tầng.

# 18. Tài liệu tham khảo

Qwen3-1.7B model card: mở nguồn chính thức

Qwen2.5-3B-Instruct model card: mở nguồn chính thức

Qwen3-0.6B model card: mở nguồn chính thức

SaoLa-3B-Instruct model card: mở nguồn chính thức

Arcee-VyLinh model card: mở nguồn chính thức

Hugging Face Transformers — bitsandbytes/QLoRA: mở nguồn chính thức

Hugging Face TRL — SFTTrainer: mở nguồn chính thức

Hugging Face PEFT — LoRA: mở nguồn chính thức

Tài liệu cơ sở nội bộ: “Retrieval và entailment_QA.docx” — phân công Task 2 LegalQA, số liệu warm-up, lịch trình và ngân sách tham số.